**Documento a Firmar por el Proveedor**

# PROCEDIMIENTO

**2019CD-000047-PROVCD**

Reparación y conclusión de las celdas de la Delegación Regional de Orotina

|  |  |
| --- | --- |
| **Oficina que tramita:** | DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA |
| **Fecha y hora de apertura:** | 29/03/2019 10:00:00 |

1. Datos del oferente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oferente(s):** | 3101530301 - Vallejo Ríos Solutions S.A. |
| **Usuario responsable:** | 0112940121 - SEBASTIAN VALLEJO CORTES |
| **Persona que registra:** | SEBASTIAN VALLEJO CORTES |
| **Tipo del medio de notificación:** | Correo electrónico |
| **Medio de Notificación:** | info@proveedoruniversal.com |
| **Número de teléfono:** | 47005566 |
| **Nombre del contacto:\*** | No registrado |
| **Nº de teléfono del contacto:\*** | No registrado |
| **Dirección exacta de la empresa:\*** | No registrado |

 \* Si la información que se muestra no es la correcta, por favor actualizarlos en el Registro de Proveedores.

1. Datos generales de la oferta:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Oferta:** | 2 - Consorcio |
| **Medio de pago:** | 9 - Transferencia bancaria nacional |
| **Monto total de la oferta:** | ¢11,000,000.00 |
| **Plazo de vigencia de la oferta:** | 25 días Hábil |
| **Fecha fin de vigencia:** | 07/05/2019 |

**Observaciones:**

No se indicaron observaciones

 3. Oferta económica:

|  |  |
| --- | --- |
| **1 - REMODELACION** |  |
| **Número / Opción o alternativa:** | 0 - Principal |
| **Cantidad ofertada:** | 1 |
| **Unidad de medida:** | Unidades |
| **Precio unitario ofertado:** | ¢11,000,000.00 |
| **Monto total ofertado:** | ¢11,000,000.00 |
| **Plazo de entrega ofertado:** | 20 días hábiles después de recibido el pedido, ya sea vía fax, correo electrónico, lo que ocurra primero. |
| **Garantía de fábrica:** | 5 Años |
| **Vencimiento o caducidad:** | 25 días |
| **Especificaciones técnicas:** | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO? La obra se hará con el fin de remodelar las instalacionessolicitadas.? Se inicia coordinando con la administración y el departamento de ingeniería con servicios generales los detalles para el inicio de las obras.? Se inicia en el lugar cercando las áreas de trabajo, conmallas cintas de seguridad para evitarproblemas con los asistentes a las oficinas, utilizando conos de seguridad para indicar el pasopeatonal y protegiendo cualquier implemento en cuestiónque pueda salir afectado por los trabajos.? Posteriormente se derrama el árbol que esta contiguo alas instalaciones y demoler todo lo queno quedara en dichas instalaciones para poder obtener las instalaciones en optimas, para suproceso constructivo.? Todas las cubiertas se trabajarán conforme lo indica el plano, así mismo los morteros a utilizarde marca Intaco, instaladas por personal capacitado por losmismos fabricantes, las áreas |

|  |  |
| --- | --- |
|  | metálicas en calibre 26 de Metalco y las terminales en calibre 24 como solicita el cartel.? Los acabados de las paredes se harán con Maxipach deIntaco y todos sus elementosadicionales validados con el supervisor de Intaco así mismocomo por el ingeniero a cargo, y el acabado con Microcemento.? Los aleros en material USG con todos los implementos que solicita el fabricante y el cartel paragarantizar la obra.? Las pinturas para utilizar serian de marca SUR conforme lo indica el cartel y con todos losrespaldos técnicos que la empresa nos ofrece ya que tenemos una muy buena relación y nosdan todo el respaldo técnico para garantizar las obras.? Se construirá el portón en malla conforme lo solicita elcartel y con sus detalles de igual formacon indica el cartel, así mismo se construirá la piletaconforme indica el cartel y sus accesoriospara garantizar el funcionamiento de la misma.? Las obras electromecánicas se harán conformé solicita elcartel con las normativas y losdetalles de las mismas así mismo con la demarcación de las tuberías y con las calidadesconforme indica las normativas y el cartel, las obraselecticas se harán de igual manera con lasupervisión del Ingeniero y las normativas que rigen en el país así mismo como lo indica elcartel, las luminarias se instalaran conforme a lo solicitado en el cartel de marca Sylvania y laplaquetaria de la misma manera, así mismo con los trabajosde voz y datos.? Se procede a verificar con el administrador u encargadode proyecto para su satisfacción, sien caso se tenga que volver a aplicar se procede paragarantizar la satisfacción del proyecto. |
| **Observaciones:** | No se indican observaciones. |

1. Documentos adjuntos de la oferta:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de archivo:** | Anexo a la oferta |
| **Descripción archivo:** | oferta |
| **Nombre del documento:** | 10-2019-12019CD-000047-PROVCD-1.pdf |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de archivo:** | Anexo a la oferta |
| **Descripción archivo:** | acuerdo |
| **Nombre del documento:** | 10-2019-22019CD-000047-PROVCD-1.pdf |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de archivo:** | Anexo a la oferta |
| **Descripción archivo:** | anexo |
| **Nombre del documento:** | 10-2019-32019CD-000047-PROVCD-1.pdf |

 Declaración Jurada:

Declaro bajo juramento:

* 1. Que mi representada (en caso de persona jurídica o física) se encuentra al día en el pago de

impuestos municipales.

* 1. Que mi representada (en caso de persona jurídica o física) no está afecta por causal de prohibición para contratar con el Estado y sus Instituciones según lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
	2. Que mi representada (en caso de persona jurídica o física) no se encuentra inhabilitada para contratar con el sector público de conformidad con el artículo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
	3. Que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados o apoderadas y los y las accionistas de esta empresa no se encuentran afectos por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública".
	4. Declaro que mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y

soportar el negocio que oferta en caso de resultar adjudicatario o adjudicataria.

* 1. Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.

7. Que el personal propuesto para la realización del proyecto no tiene ningún asunto judicial en trámite en los despachos en los que está realizando las labores de los trabajos que se estarán contratando.