- ************************************************************************************

2	Resolución N° 000035-SSC-2021-CM

- Ciudad Quesada, a las catorce horas y cuarenta minutos del veintisiete agosto del 2021.

4	De conformidad con lo establecido en el artículo No. 2, inciso h) y 27 de la Ley de Contratación

- Administrativa así como el artículo Nº 86 y 144, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y la

6 autorización para adjudicar las contrataciones directas, otorgada por el Consejo Superior al Departamento 7 de Proveeduría, en la sesión Nº 23-05, con vista en los antecedentes que constan en el expediente de la

8	Contratación  Directa  Nº  2021CD-000031-UARSCCM  (Requisición  N°  004600-SR-2020),  denominada:

- “Construcción de una verja perimetral en el patio contiguo a las celdas de la Sección de cárceles del

10  Organismo de Investigación Judicial del edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos” , según criterio

11  técnico vertido por el Arq. Danilo Esquivel Garita, de la Sección Arquitectura e Ingeniería del Departamento

12  de Servicios Generales, mediante correos electrónicos del 11, 18 y 23 de agosto del 2021, se concluye:

13  Análisis y Valoración:

14 En la presente contratación se tiene como primer resultado de la promoción de este procedimiento, la 15 participación de dos oferentes: Oferta N° 1 ASAP Construcción Soto S.A., cédula jurídica 3-101-538340, 16 Oferta N° 2 Proseltec Dos Mil Dos S.A., cédula jurídica 3-101-477031; la cual está visible en el expediente 17 electrónico SIGA-PJ.

18 Es dable indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 74 bis de la Ley Orgánica de la C.C.S.S.; 19 artículo 22 de la Ley 5602 y artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en fecha 9 20 de agosto de 2021, esta Administración procedió a realizar consulta a los sistemas de la C.C.S.S, Fodesaf y 21 Ministerio de Hacienda con la finalidad de corroborar que el proveedor participante se encuentra al día con 22 el pago de la seguridad social e Impuestos. De acuerdo con el resultado de las consultas, visibles en el 23 expediente electrónico, el oferente ASAP Construcción Soto S.A., a la fecha indicada se encontraban al día 24 con las Instituciones mencionadas, cumpliendo con lo establecido en la normativa referida; en el caso del 25 oferente Proseltec Dos Mil Dos S.A., en la fecha indicada se encontraba al día con Fodesaf y Ministerio de 26 Hacienda y se encontraba moroso con la C.C.S.S., por lo cual se cursó prevención el 09 de agosto del 2021 y 27 el oferente atiende oportunamente y se consulta el sistema de la C.C.S.S. y efectivamente está al día con 28 dicha entidad.

- Una vez valorado el cumplimiento del pago de los impuestos nacionales, se procede con la exposición,

- análisis las prevenciones cursadas y el criterio técnico emitido por la Sección de Arquitectura e Ingeniería

- del Departamento de Servicios Generales, para los oferentes que participaron en esta contratación; en

- virtud de lo anterior, se desprende lo siguiente:

- Oferta N° 1  ASAP Construcción Soto S.A.

- Para esta oferta, con base al criterio técnico emitido, se cursó prevención a el oferente solicitando: 1.

- Aclarar si requiere subcontratos para la ejecución de éste proyecto. 2. Aportar certificación vigente del CFIA

- del oferente o profesional propuesto (en caso de ser contratista civil), ya la aportada no está vigente al día

- de la apertura de ofertas. 3. Aportar cartas de experiencia conforme a lo solicitado en el punto 3.5. de

- requisitos de admisibilidad, ya que no cumplen con el mínimo de cartas consideradas como experiencia

- positiva (las cartas suscritas por Jesus Villalobos Arrieta y por Miguel Mora Mena aportadas en la oferta no

- cumplen). Adicionalmente se solicita conforme a lo indicado en el cartel, aportar declaración jurada en la cual se

- indique su compromiso para realizar una gestión integral de residuos de acuerdo con la normativa vigente y las

- políticas institucionales relacionadas al tema, en caso de resultar adjudicado.

- El oferente da respuesta a los subsanes anteriores en tiempo y forma y se traslada al ente técnico para su

- valoración.

- Con respecto a la razonabilidad del precio, se tiene el detalle que se muestra a continuación:

| Línea | Costo Ofertado | Margen de tolerancia + / - | Presupuesto Dpto. Servicios | Direfencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Servicios Generales | Generales | porcentual |  |
| 1 | ¢4,680,186,78 | 15% | ¢3,243,790.32 | 44.28% | Excesivo |

- Como se observa, el precio ofertado está en un rango muy por encima con respecto al margen de tolerancia

- indicado por el Departamento de Servicios Generales previo al inicio de esta contratación.

- En cuanto al desglose del precio ofertado se realizó la siguiente prevención  con base al criterio técnico

- emitido por parte del Departamento de Servicios Generales:

- 1. Referirse a cada uno de los siguientes puntos, de tal manera que deberá aportar las justificaciones,

- cálculos, cotizaciones y demás que considere necesarios:

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Operario” y “Ayudante” para el trabajo de

- Cimentaciones y justificar el rendimiento estimado en 6 horas para cada rubro. Esto por cuanto el

- presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios Generales estimo las mismas líneas con un

- rendimiento de 1 hora para cada uno. Lo anterior en vista de que el monto ofertado es 2122% y 1746%

- respectivamente más alto que el presupuesto base.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Peón” para el trabajo de Concreto 210 kg/cm² y

- justificar el rendimiento estimado en 18 horas. Esto por cuanto el presupuesto base elaborado por el

- Departamento de Servicios Generales estimo la misma línea con un rendimiento de 5 horas. Lo anterior en

- vista de que el monto ofertado es 398% más alto que el presupuesto base.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Varilla # 3 Corrugada” para el trabajo de Concreto

- 210 kg/cm² y justificar el cálculo de material estimado en 5 unidades. Esto por cuanto el presupuesto base

- elaborado por el Departamento de Servicios Generales estimo la misma línea con un cálculo de 2 horas. Lo

- anterior en vista de que el monto ofertado es 241% más alto que el presupuesto base.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Tuno HN 72x72x1.80 mm” para el trabajo de

- Cerramiento Perimetral y justificar el costo unitario cotizado en ¢ 50.000,00 por unidad. Esto por cuanto el

- presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios Generales estimo la misma línea con un

- costo de ¢ 27.345,13 por unidad. Lo anterior en vista de que el monto ofertado es 68% más alto que el

- presupuesto base.

- - El oferente cotiza la línea “Mano de Obra Soldadura” en un monto estimado de ȼ 24.000,00; este monto es

- 96% más bajo que el estimado por el Departamento de Servicios Generales. Por lo que debe el oferente

- revisar los rendimientos y costos unitarios ofertados, de tal manera que confirme que el monto ofertado es

- suficiente para cumplir con el alcance contractual establecido en especificaciones técnicas y planos

- constructivos.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Malla Tipo Kolorpanel” y justificar el costo

- cotizado en ¢ 721.500,00. Esto por cuanto el presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios

- Generales estimo la misma línea con un costo de ¢ 242.956,80. Lo anterior en vista de que el monto

- ofertado es 197% más alto que el presupuesto base. Debe incluir dentro de esta los cálculos sobre el

- metraje cotizado y la justificación del costo unitario señalado en su oferta.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Instalación Malla” y justificar el costo cotizado en

- ¢ 516.800,00. Esto por cuanto el presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios Generales

- estimo la misma línea con un costo de ¢ 118.104,00. Lo anterior en vista de que el monto ofertado es 338%

- más alto que el presupuesto base.

- - El oferente cotiza la línea “Kit de pintura” en un monto estimado de ȼ15.000,00; este monto es 87% más

- bajo que el estimado por el Departamento de Servicios Generales. Por lo que debe el oferente revisar el

- alance ofertado, los rendimientos y costos unitarios ofertados, de tal manera que confirme que el monto

- ofertado es suficiente para cumplir con el alcance contractual establecido en especificaciones técnicas y

- planos constructivos.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Barra antipánico Alergion” y justificar el costo

- cotizado en ¢ 585.000,00. Esto por cuanto el presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios

- Generales estimo la misma línea con un costo de ¢ 130.718,70. Lo anterior en vista de que el monto

- ofertado es 347% más alto que el presupuesto base.

- Adicional a lo anterior, y siempre que la revisión de los puntos señalados anteriormente así lo permita, el

- oferente deberá presentar las mejoras en el precio, considerando aquellas líneas que cotizo con un monto

- superior al establecido en el presupuesto base y que no tengan justificación razonable.

- Se recibe respuesta del oferente a los subsanes anteriores en tiempo y forma en el cual indica:

- “...Respuesta No 1 cantidad de horas de Peones y operarios:

- La cantidad de horas de duración del proyecto se estima de acuerdo al tipo de trabajo, complejidad de

- acuerdo a personas alrededor del trabajo, el clima al ser una obra externa, la estación invierno o verano y las

- condiciones de la ley de los trabajadores, en Ciudad Quesada el clima es impredecible, estamos en plena

- estación lluviosa por tanto y una vez que están trabajando y se debe parar por lluvia no se considera culpa

- de los trabajadores y hay que reconocer al menos medio día de trabajo. Es importante que quienes hacen

- sus estimaciones se capaciten y consideren todas las variables posibles y no nos hagan perder en tiempo con

- estas respuestas de quiz universitario.

- 2. Punto No 2 y No 3 Responder esto hasta da pena, Se denota que su técnico nunca ha estado en una

- construcción de edificios , mi respuesta es similar a la anterior.

- 3. El tubo que ofrecimos es 75 x 75 en 3.18 mm que es el solicitado en el cartel, la medida de tubo que nos

- indican en el punto 4 no corresponde a nuestra oferta.

- 4. El punto 5 , es un error el MO del cuadro, se refiere al costo de 4 kls de soldadura.

- 5. En el punto 6, estamos ofreciendo un producto adecuado para proteger el exterior de las celdas del OIJ,

- por tanto es la de mayor grosor mas de 4mm, no vamos a colocar un producto para encerrar el jardín de una

- vivienda, que es posiblemente lo que cotizaron, No viene una especificación técnica del producto de malla

- kolorpanel, pero si indican para que la quieren.

- Si, en el punto 7 ese es nuestro costo de colocación de la malla, recuerden que solicitaron una malla de casi

- 2,5 mtrs de altura y las mallas de este tipo tienen una altura de 2 metros, por tanto se debe soldar bien que

- no se note. 7. Señores es una malla de 42.5 mts lineales, 15,000 colones entre brochas, rodillos y felpas es

- mas que bueno. 8. Señores se nota el desconocimiento de ustedes en este pequeño trabajo, solicitaron en el

- cartel una barra antipánico Alergion falcon grado 1 o similar, este es un producto de importación lo trae a

- nuestro país Alumimundo, y es caro por su alta calidad, las de 130.000, ni siquiera se asemeja a lo que

- ustedes solicitaron. La barra que ustedes solicitan tiene un costo alrededor de 900 dólares...”

- La respuesta del oferente a los subsanes anteriores se traslada al ente técnico para su valoración; el cual se

- tiene como respuesta que conforme la revisión del desglose de oferta presentado por este oferente, y en

- comparación con el presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios Generales, se citan a

- continuación las siguientes consultas:

- - Con respecto al monto ofertado sobre la línea “Operario” y “Ayudante” y la justificación aportada por

- medio de la prevención, en la cual el oferente detalla razones por las cuales estima el rendimiento en esa

- cantidad, se rechaza la respuesta, ya que el profesional encargado de realizar el presupuesto no puede

- contemplar hechos imprevisibles para estimar un trabajo, ya que esto infla el presupuesto estimado para el

- proyecto.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Peón” y la justificación aportada por medio de la

- prevención, en la cual el oferente detalla razones por las cuales estima el rendimiento en esa cantidad, se

- rechaza la respuesta, ya que el profesional encargado de realizar el presupuesto no puede contemplar

- hechos imprevisibles para estimar un trabajo, ya que esto infla el presupuesto estimado para el proyecto.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Varilla # 3 Corrugada” para el trabajo de Concreto 210

- kg/cm² y la justificación aportada por medio de la prevención, en la cual el oferente detalla razones por las

- cuales estima el rendimiento en esa cantidad, se rechaza la respuesta, ya que el profesional encargado de

- realizar el presupuesto no puede contemplar hechos imprevisibles para estimar un trabajo, ya que esto infla

- el presupuesto estimado para el proyecto.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el “Tubo HN 72x72x1.80 mm” para el trabajo de Cerramiento

- Perimetral y la justificación aportada por medio de la prevención, en el cual el oferente no aporta

- información solicitada, se rechaza la misma, ya que su respuesta carece de veracidad y pruebas que

- demuestre el costo unitario del material ofertado.

- - Con respecto al monto ofertado sobre la línea “Mano de Obra Soldadura” para el trabajo de Cerramiento

- Perimetral y la justificación aportada por medio de la prevención, se rechaza ya que no responde la consulta

- realizada a través de la prevención.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Malla Tipo Kolorpanel” para el trabajo de Cerramiento

- Perimetral y la justificación aportada por medio de la prevención, se rechaza lo que indica el oferente, ya

- que el cartel si se indica la especificación técnica de la malla a suministrar.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Instalación Malla” y la justificación aportada por medio de

- la prevención, en la cual se incluye la cotización respectiva, se da por aceptada y valida la respuesta dada.

- - Con respecto al monto ofertado sobre la línea “Kit de pintura” y la justificación aportada por medio de la

- prevención, en la cual se incluye la cotización respectiva, se da por aceptada y valida la respuesta dada.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Barra antipánico Alergion” y la justificación aportada por

- medio de la prevención, en el cual el oferente no aporta información solicitada, se rechaza la misma, ya que

- su respuesta carece de veracidad y pruebas que demuestre el costo unitario del material ofertado.

- Por lo cual, en el ente técnico concluye que rechaza las respuestas aportadas por el oferente, ya que no

- responde justificaciones comprobables ni cotizaciones que respalden los montos ofertados, razón por la

- cual esta oferta se considera excesiva.

- En conclusión, la oferta se considera inadmisible al contar con un precio excesivo.

- Oferta N° 2  Proseltec Dos Mil Dos S.A.

- De acuerdo con el análisis técnico recibido, se cursó prevención a el oferente solicitando: 1. Aclarar si

- requiere subcontratos para la ejecución de éste proyecto. 2.Aportar certificación vigente del CFIA del

- oferente o profesional propuesto (en caso de ser contratista civil), ya la aportada no está vigente al día de la

- apertura de ofertas. 3. Aportar cartas de experiencia conforme a lo solicitado en el punto 3.5. de requisitos

- de admisibilidad, ya que no cumplen con el mínimo de cartas consideradas como experiencia positiva.

- El oferente da respuesta a los subsanes anteriores en tiempo y forma y se traslada al ente técnico para su

- valoración.

- Con respecto a la razonabilidad del precio, se tiene el detalle que se muestra a continuación:

| Línea | Costo Ofertado | Margen de tolerancia + / - | Presupuesto Dpto. Servicios | Direfencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Servicios Generales | Generales | porcentual |  |
| 1 | ¢3,521,595,30 | 15% | ¢3,243,790.32 | 8.56% | Tentro del margen |
|  |  |  |  |  | de tolerancia |

- De acuerdo al cuadro anterior, se refleja que el  el precio ofertado está dentro del margen de tolerancia

- indicado por el Departamento de Servicios Generales previo al inicio de esta contratación.

- En cuanto al desglose del precio ofertado se realizó la siguiente prevención con base al criterio técnico

- emitido por parte del Departamento de Servicios Generales:

- 1. Referirse a cada uno de las siguientes consultas, de tal manera que deberá aportar las justificaciones,

- cálculos, cotizaciones y demás que considere necesarios:

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Operario” y “Ayudante” para el trabajo de

- Cimentaciones y justificar el rendimiento estimado en 8 horas para cada rubro. Esto por cuanto el

- presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios Generales estimo las mismas líneas con un

- rendimiento de 1 hora para cada uno. Lo anterior en vista de que el monto ofertado es 2448% y 2033%

- respectivamente más alto que el presupuesto base.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Peón” para el trabajo de Concreto 210 kg/cm² y

- justificar el rendimiento estimado en 18 horas. Esto por cuanto el presupuesto base elaborado por el

- Departamento de Servicios Generales estimo la misma línea con un rendimiento de 5 horas. Lo anterior en

- vista de que el monto ofertado es 927% más alto que el presupuesto base.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Chorrea de concreto” y justificar el rendimiento

- estimado en 18 horas. Esto por cuanto el presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios

- Generales estimo la misma línea con un estimado de 1.2 m³. Lo anterior en vista de que el monto ofertado

- es 312% más alto que el presupuesto base.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Varilla # 3 Corrugada” para el trabajo de Concreto

- 210 kg/cm² y justificar el cálculo de material estimado en 6 unidades. Esto por cuanto el presupuesto base

- elaborado por el Departamento de Servicios Generales estimo la misma línea con un cálculo de 2 horas. Lo

- anterior en vista de que el monto ofertado es 248% más alto que el presupuesto base.

- - El oferente cotiza la línea “Tuno HN 72x72x1.80 mm” para el trabajo de Cerramiento Perimetral en ¢

- 389.880,00; este monto es 43% más bajo que el estimado por el Departamento de Servicios Generales. Por

- lo que debe el oferente revisar el cálculo de las unidades, los rendimientos y costos unitarios ofertados, de

- tal manera que confirme que el monto ofertado es suficiente para cumplir con el alcance contractual

- establecido en especificaciones técnicas y planos constructivos.

- - El oferente cotiza la línea “Mano de Obra Soldadura” en un monto estimado de ȼ 66.780,00; este monto es

- 89% más bajo que el estimado por el Departamento de Servicios Generales. Por lo que debe el oferente

- revisar los rendimientos y costos unitarios ofertados, de tal manera que confirme que el monto ofertado es

- suficiente para cumplir con el alcance contractual establecido en especificaciones técnicas y planos

- constructivos.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Malla Tipo Kolorpanel” y justificar el costo

- cotizado en ¢ 947.541,42. Esto por cuanto el presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios

- Generales estimo la misma línea con un costo de ¢242.956,80. Lo anterior en vista de que el monto

- ofertado es 290% más alto que el presupuesto base. Debe incluir dentro de esta los cálculos sobre el

- metraje cotizado y la justificación del costo unitario señalado en su oferta.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Instalación Malla” y justificar el costo cotizado en

- ¢315.000,00. Esto por cuanto el presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios Generales

- estimo la misma línea con un costo de ¢118.104,00. Lo anterior en vista de que el monto ofertado es 166%

- más alto que el presupuesto base.

- - El oferente debe abrir la línea correspondiente al rubro “Operario pintura elementos metálicos” y justificar

- el costo cotizado en ¢100.170,00. Esto por cuanto el presupuesto base elaborado por el Departamento de

- Servicios Generales estimo la misma línea con un costo de ¢11.250,00. Lo anterior en vista de que el monto

- ofertado es 790% más alto que el presupuesto base.

- - El oferente cotiza la línea “Kit de pintura” en un monto estimado de ¢13.284,00; este monto es 88% más

- bajo que el estimado por el Departamento de Servicios Generales. Por lo que debe el oferente revisar el

- alcance ofertado, los rendimientos y costos unitarios ofertados, de tal manera que confirme que el monto

- ofertado es suficiente para cumplir con el alcance contractual establecido en especificaciones técnicas y

- planos constructivos.

- - El oferente debe señalar en que línea incluyo el trabajo de instalación de la barra antipánico tipo Alergion

- señalada en las especificaciones técnicas del cartel de la contratación. Por lo que debe el oferente revisar el

- alcance ofertado, los cálculos y costos unitarios ofertados, de tal manera que confirme que el monto

- ofertado es suficiente para cumplir con el alcance contractual establecido en especificaciones técnicas y

- planos constructivos.

- Adicional a lo anterior, y siempre que la revisión de los puntos señalados anteriormente así lo permita, el

- oferente deberá presentar las mejoras en el precio, considerando aquellas líneas que cotizo con un monto

- superior al establecido en el presupuesto base y que no tengan justificación razonable.

- Se recibe respuesta del oferente a los subsanes anteriores en tiempo y forma en el cual indica:

- Respuesta al punto No. 1 “...En cuanto la observación realizada por la Administración sobre los rubros de

- “operario” y “ayudante” correspondientes a la sección de la tabla de desglose de oferta de denominada

- cimentación, resulta importante señalar que se debe realizar la excavación de veinte (20) orificios de 0.30 m

- x 0.3 m x 0.5 m, así como la compactación de cinco (05) cm de lastre y posteriormente se debe retirar el

- material resultante de las actividades indicadas anteriormente. Es por esta razón que mi representada

- estimó un rendimiento de ocho (08) para cada uno los rubros supra indicados...”

- Respuesta al punto No. 2 “...En cuanto la observación realizada por la Administración sobre el rubro de

- “peón” correspondiente a la sección de tabla de desglose de oferta denominada Concreto 210 KG/CM2

- resulta importante señalar que se debe realizar el transporte de los materiales al sitio de trabajo, elaborar la

- mezcla de concreto con la resistencia requerida por la Administración, llenado de los veinte (20) orificios y

- posterior colocación de los postes de la malla con sus respectivas varillas corrugadas. Es por esta razón que

- mi representada estimó un rendimiento de dieciocho (18) horas para el rubro supra indicado...”

- Respuesta al punto No. 3 “...En cuanto la observación realizada por la Administración sobre el rubro de

- “Chorrea de concreto” correspondiente a la sección de tabla de desglose de oferta denominada Concreto

- 210 KG/CM2 resulta importante señalar que se debe realizar el transporte de los materiales al sitio de

- trabajo, elaborar la mezcla de concreto con la resistencia requerida por la Administración, llenado de los

- veinte (20) orificios y posterior colocación de los postes de la malla con sus respectivas varillas corrugadas.

- Es por esta razón que mi representada estimó un rendimiento de dieciocho (18) horas para el rubro supra

- indicado. Además cabe mencionar que mi representada ajustó su oferta al formato de tabla que la

- Administración dispuso a los posibles oferentes, por tanto no es posible confrontar medidas que son por

- completo ajenas: horas – metros cúbicos...”

- Respuesta al punto No. 4 “...En cuanto la observación realizada por la Administración sobre el rubro de

- “Varilla #3 corrugada” correspondiente a la sección de tabla de desglose de oferta denominada Concreto

- 210 KG/CM2 le aclaramos que para efectos de la presente contratación se determinó que se requieren de

- seis (06) varillas para cumplir con las disposiciones técnicas del pliego de condiciones cartelarias. Además

- cabe mencionar que mi representada ajustó su oferta al formato de tabla que la Administración dispuso a

- los posibles oferentes, por tanto no es posible confrontar medidas que son por completo ajenas: horas –

- unidades...”

- Respuesta al punto No. 5 “...Se le aclara a la Administración que se cometió un error en cuanto la cantidad

- de tubos Tubo HN 72x72x1.80 mm que se requieren para la construcción de la estructura metálica sobre la

- cual reposa la malla tipo kolor panel. Se contemplaron 10 tubos para el levantamiento de las columnas, sin

- embargo, se requieren un total de 38 tubos en total para el levantamiento de las columnas metálicas así

- como la soportería horizontal de la malla. Es en consideración de lo anterior que se adjunta la tabla de

- desglose de oferta con la corrección correspondiente...”

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

- Respuesta al punto No. 6 “...En cuanto la observación realizada por la Administración en cuanto el rubro de

- “Mano de obra soldadura” correspondiente a la sección de Cerramiento perimetral, se determinó que se

- requiere de obra correspondiente a ¢66.780,00 para llevar a cabo de forma exitosa el trabajo de aras. Es por

- esta razón que confirmamos a la Administración que con el monto ofertado mi representada se compromete

- a cumplir con el alcance contractual establecido en especificaciones técnicas y planos constructivos del

- presente objeto contractual...”

- Respuesta al punto No. 7 “...Se le aclara a la Administración que el monto ofertado en cuanto el rubro de

- malla tipo Kolor panle se determinó en base a múltiples cotizaciones aportadas por nuestros proveedores,

- siendo este el mejor precio posible para tales efectos. Es por esta razón que confirmamos a la Administración

- que con el monto ofertado mi representada se compromete a cumplir con el alcance contractual establecido

- en especificaciones técnicas y planos constructivos del presente objeto contractual...”

- Respuesta al punto No. 8 “...Se le aclara a la Administración que el costo ofertado por mi representada en

- cuanto las labores de instalación de malla se determinó en base a las disposiciones técnicas presentes en el

- pliego de condiciones cartelarias. Es por esta razón que confirmamos a la Administración que con el monto

361	ofertado	mi	representada	se	compromete	a	cumplir	con	el	alcance	contractual	establecido	en

- especificaciones técnicas y planos constructivos del presente objeto contractual...”

- Respuesta al punto No. 9 “...Se le aclara a la Administración que el costo ofertado por mi representada en

- cuanto las labores de pintura de se determinó en base a las disposiciones técnicas presentes en el pliego de

- condiciones cartelarias, así como en cotizaciones aportadas por nuestros proveedores. Es por esta razón que

- confirmamos a la Administración que con el monto ofertado mi representada se compromete a cumplir con

- el alcance contractual establecido en especificaciones técnicas y planos constructivos del presente objeto

- contractual...”

- Respuesta al punto No. 10 “...Confirmamos que con el precio ofertado mi representada cumplirá con el

- alcance contractual establecido en las especificaciones técnicas y planos constructivos correspondientes al

- presente objeto contractual...”

- Respuesta al punto No. 11 “...Se le aclara a la Administración que mi represente incluyó dentro de su plica la

- barra antipánico tipo Alergion señalada en las especificaciones técnicas del cartel de la contratación.

- Confirmamos que con el precio ofertado mi representada cumplirá con el alcance contractual establecido en

- las especificaciones técnicas y planos constructivos correspondientes al presente objeto contractual...”

- La respuesta del oferente a los subsanes anteriores se traslada al ente técnico para su valoración; el cual se

- tiene como respuesta que conforme la revisión del desglose de oferta presentado por este oferente, y en

- comparación con el presupuesto base elaborado por el Departamento de Servicios Generales, se citan a

- continuación las siguientes consultas:

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Operario” y “Ayudante” y la justificación aportada por

- medio de la prevención, en la cual se incluye una explicación de los rendimientos estimados por el oferente,

- se da por aceptada y valida la respuesta dada.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Peón” y la justificación aportada por medio de la

- prevención, en la cual se incluye una explicación de los rendimientos estimados por el oferente, se da por

- aceptada y valida la respuesta dada.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Chorrea de concreto” y la justificación aportada por medio

- de la prevención, en la cual se incluye una explicación de los rendimientos estimados por el oferente, se da

- por aceptada y valida la respuesta dada.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Varilla # 3 Corrugada” y la justificación aportada por

- medio de la prevención, se rechaza la respuesta dada ya que no completa la consulta planteada, ya que no

- aporta cálculos o cualquier otro medio que el oferente considere oportuno y que demuestre la utilización

- de las 6 unidades contempladas en su oferta.

- - Con respecto al monto ofertado sobre la línea “Tuno HN 72x72x1.80 mm” para el trabajo de Cerramiento

- Perimetral y conforme la respuesta brindad por el oferente, en el cual asume un error en la presentación de

- su oferta, razón por la cual modifica la cantidad de tubos ofertados, y con ello el costo total de la oferta fue

- modificado.

- - Con respecto al monto ofertado sobre la línea “Mano de Obra Soldadura” pese a que se estima en un

- monto inferior al establecido en el presupuesto base, por medio de la prevención dicho oferente señala que

- después de revisar sus cálculos y costos, confirman que pueden cumplir con el alcance contractual, por lo

- que se da visto bueno a dicho punto.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Malla Tipo Kolorpanel” y la justificación aportada por

- medio de la prevención, se rechaza la misma, ya que no aporta una cotización al respecto que demuestre la

- justificación brindada.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Instalación Malla” y la justificación aportada por medio de

- la prevención, en la cual se incluye una explicación de los rendimientos estimados por el oferente, se da por

- aceptada y valida la respuesta dada.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el rubro “Operario pintura elementos metálicos” y la justificación

- aportada por medio de la prevención, en la cual se incluye una explicación de los rendimientos estimados

- por el oferente, se da por aceptada y valida la respuesta dada.

- - Con respecto al monto ofertado sobre la línea “Kit de pintura” pese a que se estima en un monto inferior

- al establecido en el presupuesto base, por medio de la prevención dicho oferente señala que después de

- revisar sus cálculos y costos, confirman que pueden cumplir con el alcance contractual, por lo que se da

- visto bueno a dicho punto.

- - Con respecto al monto ofertado sobre el trabajo de instalación de la barra antipánico tipo Alergion

- señalada en las especificaciones técnicas del cartel de la contratación y la justificación aportada por medio

- de la prevención, se da por aceptada y valida la respuesta dada.

- - Con base en lo indicado anteriormente y en vista de que el oferente modifica el alcance de la oferta

- presentada, aspecto que al final también modifica el costo total ofertado, por lo tanto, no se considera

- admisible.

- En conclusión, la oferta se considera inadmisible por modificarse el alcance de la oferta presentada.

- Conclusión.

- De acuerdo con el análisis antes expuesto y no existir ofertas elegibles a concurso, se declara infructuoso el

- presente expediente de compra y se procede con su archivo; además se solicita a la Sección Arquitectura e

- Ingeniería del Departamento de Servicios Generales revisar las especificaciones técnicas, para tramitar un

- nuevo procedimiento de compra menor.

- Todo lo anterior, de acuerdo con los términos y condiciones del cartel. Lic. Alexander Matarrita Casanova,

| 427 | Adminsitrador Regional del II Circuito Judicial de Alajuela. mbg | JUAN ALEXANDER | Firmado digitalmente por JUAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MATARRITA CASANOVA CASANOVA (FIRMA) |  |
|  |  |  | ALEXANDER MATARRITA |
| 428 |  | (FIRMA) | Fecha: 2021.08.30 07:17:37 -06'00' |
|  | ************************************************************************************ |  |  |